**Plán na iterace**

**Plán do 2. iterace**

| **Činnost** | **Předběžný termín** | **Pověřená osoba** | **Nesplněno** |
| --- | --- | --- | --- |
| implementace instance PF | do 2. iterace | Luboš Hubáček | splněno |
| implementace zbylých instancí | do 2. iterace | Jiří Homolka | splněno |
| napojení logovacích výpisů Log4J | do 2. iterace | Petr Kozler | splněno |
| napojení GUI na kostru aplikace | do 2. iterace | Jan Kohlíček | splněno |
| základ objektového návrhu | do 2. iterace | Luboš Hubáček | splněno |
| dokončení objektového návrhu  (doplnění 2. poloviny, korekce, stylistika) | do 2. iterace | Ondřej Pittl | splněno |
| diagramy na 2. iteraci | do 2. iterace | Ondřej Pittl | splněno |
| tisk objektového návrhu | před 2. iterací | Ondřej Pittl, Luboš Hubáček | splněno |
| tisk plánu do iterace | před 2. iterací | Luboš Hubáček, Ondřej Pittl | splněno |

**Plán do 3. iterace**

| **Činnost** | **Předběžný termín** | **Pověřená osoba** | **Nesplněno** |
| --- | --- | --- | --- |
| konzultace se zadavatelem  (logovací formát a úrovně,  architektura systému, GUI) | příští schůzka | Ondřej Pittl | nesplněno |
| konzultace knihovny pro JavaFX dialogy a použité verze Javy | příští schůzka | kompletní tým | nesplněno |
| doplnění chybějících logovacích hlášek (dle požadavků zadavatele) | po konzultaci | Petr Kozler | nesplněno |
| dynamická nabídka instancí PF ve stromě (GUI) | po 2. iteraci | Jan Kohlíček | nesplněno |
| funkcionalita filtrování logovacích výpisů | po 2. iteraci | Jan Kohlíček | nesplněno |
| doplnění funkcionality systému | do 3. iterace | Luboš Hubáček, Ondřej Pittl | nesplněno |
| refaktoring & zpřehlednění kódu | před nadcházející schůzkou | Jiří Homolka | nesplněno |
| plán testování, domluva s testery, první globální testování | před nadcházející schůzkou | Petr Kozler, Jiří Homolka | nesplněno |
| předvedení beta verze | příští schůzka | kompletní tým | nesplněno |